# Dexor — ERP Implementation & Services Agreement · DX-2026-015

# ERP Implementation & Services Agreement

اتفاقية تنفيذ وخدمات نظام تخطيط موارد المؤسسات

Implementation, configuration, data migration, training, go-live and support of an integrated Odoo ERP system, delivered by Dexor Integrated Computer Solutions Co. W.L.L. — Commercial Register 551952, State of Kuwait.

تنفيذ وتهيئة وترحيل بيانات وتدريب وتشغيل ودعم نظام Odoo ERP متكامل، مقدّم من شركة ديكسور للحلول المتكاملة الحاسوبية ذ.م.م — السجل التجاري 551952، دولة الكويت.

| Service Provider / مزود الخدمة | Dexor Integrated Computer Solutions Co. W.L.L. — شركة ديكسور للحلول المتكاملة الحاسوبية ذ.م.م |
| --- | --- |
| Client / العميل | Regression Check Trading Co. W.L.L. — شركة اختبار التحقق للتجارة ذ.م.م |
| Contract reference / المرجع | DX-2026-015 |
| Effective date / تاريخ النفاذ | 12 / 08 / 2026 |
| Date of issue / تاريخ الإصدار | 12 / 08 / 2026 |

Dexor Integrated Computer Solutions Co. W.L.L.
Commercial Register 551952 · Trade Licence 2026/14049
Al Salam Tower (Awqaf Bldg. 2405), 16th Floor, Office 8 — Fahad Al-Salem Street, Qibla, Capital Governorate, Kuwait City
info@dexor.ae · +20 15 501 42 885 · www.dexor.ae

شركة ديكسور للحلول المتكاملة الحاسوبية ذ.م.م
سجل تجاري 551952 · ترخيص 2026/14049
برج السلام (مبنى وزارة الأوقاف رقم 2405)، الدور 16، مكتب 8 — شارع فهد السالم، القبلة، محافظة العاصمة، مدينة الكويت
info@dexor.ae · +20 15 501 42 885 · www.dexor.ae

## Letter of Engagement

Kuwait · 12 August 2026 · Ref. DX-2026-015

Dear Regression Check Trading Co. W.L.L.,

Thank you for the time your team invested in reviewing our proposal and for the confidence you have placed in us. We are pleased to confirm our engagement to design, implement and take live a single integrated ERP platform for your organisation.

Our approach is deliberately simple: one system, one database, one source of truth — covering sales, purchasing, inventory, operations, finance and people, with every department writing into the same ledger in real time.

Based on the agreed scope, the estimated duration from kick-off to go-live is approximately 8 to 10 weeks, comprising:

- Requirement gathering, process mapping and gap analysis

- System setup, configuration and chart-of-accounts design

- Customisation, development and report tailoring

- Data migration, testing and user acceptance

- Training, go-live and hyper-care support

Every payment milestone in this Agreement is tied to a delivered, accepted deliverable — you pay for what you have received.

Best regards,
Eng. Hisham
Dexor Integrated Computer Solutions Co. W.L.L. · info@dexor.ae · Kuwait

## خطاب الارتباط

الكويت · 12 أغسطس 2026 · مرجع DX-2026-015

السادة / شركة اختبار التحقق للتجارة ذ.م.م المحترمين،

نشكركم على الوقت الذي خصصه فريقكم لمراجعة عرضنا، وعلى ثقتكم بنا. يسعدنا تأكيد ارتباطنا بتصميم وتنفيذ وتشغيل منصة تخطيط موارد مؤسسية واحدة متكاملة لمنشأتكم.

منهجنا بسيط عن قصد: نظام واحد، وقاعدة بيانات واحدة، ومصدر واحد للحقيقة — يغطي المبيعات والمشتريات والمخزون والعمليات والمالية والموارد البشرية، مع كتابة جميع الأقسام في الدفتر ذاته وبشكل فوري.

بناءً على النطاق المتفق عليه، تبلغ المدة التقديرية من انطلاق المشروع حتى التشغيل الفعلي نحو 8 إلى 10 أسابيع، وتشمل:

- جمع المتطلبات ورسم العمليات وتحليل الفجوات

- إعداد النظام وتهيئته وتصميم الدليل المحاسبي

- التخصيص والتطوير وتصميم التقارير

- ترحيل البيانات والاختبار واختبار قبول المستخدم

- التدريب والتشغيل الفعلي والدعم المكثّف

كل دفعة في هذه الاتفاقية مرتبطة بمُخرَج تم تسليمه وقبوله — فأنتم تدفعون مقابل ما استلمتموه.

مع خالص التحية،
المهندس هشام
شركة ديكسور للحلول المتكاملة الحاسوبية ذ.م.م · info@dexor.ae · الكويت

## 1. The Parties

### 1.1 First Party — the Service Provider

| Legal name | Dexor Integrated Computer Solutions Co. W.L.L. |
| --- | --- |
| Legal form | Limited Liability Company (W.L.L.) |
| Commercial Register | No. 551952 — registered 22/07/2026 |
| Trade Licence | No. 2026/14049 — valid 30/07/2026 — 29/07/2030 |
| Licensed activity | Integrated Computer Solutions (activity code 620213) |
| Registered office | Al Salam Tower (Awqaf Bldg. 2405), 16th Floor, Office 8 — Fahad Al-Salem Street, Qibla, Capital Governorate, Kuwait City |
| Contact | info@dexor.ae · +20 15 501 42 885 · www.dexor.ae |

### 1.2 Second Party — the Client

| Legal name | Regression Check Trading Co. W.L.L. |
| --- | --- |
| Commercial Register | 999111 |
| Registered office | Salmiya, Kuwait |
| Represented by | Mr. Test Signatory |
| Contact | _____________________________ |

Hereinafter jointly referred to as the “Parties” and individually as a “Party”.

## 1. أطراف الاتفاقية

### 1.1 الطرف الأول — مزود الخدمة

| الاسم القانوني | شركة ديكسور للحلول المتكاملة الحاسوبية ذ.م.م |
| --- | --- |
| الكيان القانوني | شركة ذات مسؤولية محدودة (ذ.م.م) |
| السجل التجاري | رقم 551952 — بتاريخ 22/07/2026 |
| الترخيص التجاري | رقم 2026/14049 — ساري 30/07/2026 — 29/07/2030 |
| النشاط المرخّص | حلول متكاملة حاسوبية (رمز النشاط 620213) |
| المقر المسجّل | برج السلام (مبنى وزارة الأوقاف رقم 2405)، الدور 16، مكتب 8 — شارع فهد السالم، القبلة، محافظة العاصمة، مدينة الكويت |
| الاتصال | info@dexor.ae · +20 15 501 42 885 · www.dexor.ae |

### 1.2 الطرف الثاني — العميل

| الاسم القانوني | شركة اختبار التحقق للتجارة ذ.م.م |
| --- | --- |
| السجل التجاري | 999111 |
| المقر المسجّل | السالمية، الكويت |
| يمثلها | السيد / Test Signatory |
| بيانات الاتصال | _____________________________ |

ويُشار إليهما مجتمعَين بـ «الطرفين» وإلى كل منهما منفرداً بـ «الطرف».

## 2. Objective of the Agreement

The Service Provider shall deliver one fully integrated Odoo ERP system covering the Client’s complete operating cycle, with strong inter-departmental linkage between sales, purchasing, inventory, operations, finance and human resources — implemented, configured, migrated, tested, trained and taken live by the Service Provider’s specialised team in Kuwait.

### 2A. Contracting Entity & Incorporated Documents

Important. Dexor Integrated Computer Solutions Co. W.L.L. is the licensed Kuwaiti legal entity behind the Dexor brand (www.dexor.ae). All prior quotations, proposals, presentations and correspondence issued under the Dexor name remain fully binding — contracting through the registered company does not replace, cancel or reduce any commitment already made to the Client.

### 2A.1 Documents forming part of this Agreement

This Agreement expressly incorporates, and must be read together with: (a) the signed quotation / proposal referenced on the cover page; (b) all related emails and correspondence from the dexor.ae domain concerning the implementation scope; and (c) Annex A (Scope & User Confirmation). Each forms an integral, binding part of this Agreement.

### 2A.2 Order of precedence

In the event of conflict, the order of precedence is: this Agreement → Annex A → the quotation → other correspondence. Where a document grants the Client a greater benefit, that greater benefit prevails.

## 2. الغرض من الاتفاقية

يلتزم مزود الخدمة بتسليم نظام Odoo ERP واحد متكامل يغطي دورة التشغيل الكاملة للعميل، مع ترابط قوي بين المبيعات والمشتريات والمخزون والعمليات والمالية والموارد البشرية — يتم تنفيذه وتهيئته وترحيل بياناته واختباره وتدريب مستخدميه وتشغيله بواسطة فريق مزود الخدمة المتخصص في الكويت.

### 2أ. الجهة المتعاقدة والمستندات المُدمجة

هام. إن شركة ديكسور للحلول المتكاملة الحاسوبية ذ.م.م هي الكيان القانوني الكويتي المرخّص الذي يقف خلف العلامة التجارية ديكسور (www.dexor.ae). وتبقى جميع العروض والمقترحات والعروض التقديمية والمراسلات السابقة الصادرة باسم ديكسور ملزمة بالكامل — وإن التعاقد عبر الشركة المسجّلة لا يلغي أو يُبطل أو يُنقص أي التزام سبق تقديمه للعميل.

### 2أ.1 المستندات المكوّنة لهذه الاتفاقية

تتضمّن هذه الاتفاقية وبشكل صريح، ويجب أن تُقرأ مع: (أ) عرض السعر / المقترح الموقّع المشار إليه في صفحة الغلاف؛ (ب) جميع الرسائل والمراسلات ذات الصلة من نطاق dexor.ae بخصوص نطاق التنفيذ؛ (ج) الملحق (أ) — تأكيد النطاق والمستخدمين. ويُعدّ كل منها جزءاً لا يتجزأ ومُلزماً من هذه الاتفاقية.

### 2أ.2 ترتيب الأولوية

عند وجود تعارض، يكون ترتيب الأولوية: هذه الاتفاقية ← الملحق (أ) ← عرض السعر ← باقي المراسلات. وإذا منح أي مستند العميل ميزة أكبر، فتسود تلك الميزة الأكبر.

## 2B. Client Requirements & Our Response

### 2B.1 Requirement as recorded with the Client

Regression test after adding the receipt document type. Standard ERP scope: sales, inventory and accounting for a Kuwaiti trading company.

### 2B.2 How this Agreement answers it

| Requirement | Delivered under this Agreement |
| --- | --- |
| Sales | Quotations, sales orders, price lists and customer follow-up — the front end of the trading cycle, feeding stock and the ledger from a single order. |
| Inventory & Warehousing | Goods receipt, delivery, transfers and real-time stock valuation, so the quantity on the screen is the quantity on the shelf. |
| Accounting & Finance | Full ledger, receivables and payables, receipt and payment documents, and statutory reporting — every sale and every movement posted once. |
| Receipt documents | The receipt document type raised by the Client is configured as part of the Accounting scope, with its own numbering sequence, printed layout and reconciliation against the customer’s open invoices. |

The three modules above are the whole of the core scope agreed for this engagement (§3). No additional or optional scope is contracted (§4 is not part of this Agreement); anything further is added under change control (§10.3).

## 2ب. متطلبات العميل واستجابتنا

### 2ب.1 المتطلب كما سُجِّل مع العميل

اختبار تحقق (Regression) بعد إضافة نوع مستند سند القبض. نطاق نظام تخطيط موارد مؤسسات قياسي: المبيعات والمخزون والمحاسبة لشركة تجارية كويتية.

### 2ب.2 كيف تستجيب هذه الاتفاقية له

| المتطلب | ما يُسلَّم بموجب هذه الاتفاقية |
| --- | --- |
| المبيعات | عروض الأسعار وأوامر البيع وقوائم الأسعار ومتابعة العملاء — واجهة الدورة التجارية، وتغذّي المخزون ودفتر الأستاذ من أمر واحد. |
| المخزون والمستودعات | استلام البضاعة والتسليم والتحويلات وتقييم المخزون الفوري، بحيث تكون الكمية على الشاشة هي الكمية على الرف. |
| المحاسبة والمالية | دفتر أستاذ كامل والذمم المدينة والدائنة ومستندات القبض والصرف والتقارير النظامية — كل عملية بيع وكل حركة تُقيَّد مرة واحدة. |
| مستندات القبض | يُهيّأ نوع مستند سند القبض الذي طلبه العميل ضمن نطاق المحاسبة، بتسلسل ترقيم خاص به وتصميم طباعة ومطابقة مع فواتير العميل المفتوحة. |

الوحدات الثلاث أعلاه هي كامل النطاق الأساسي المتفق عليه لهذا التعاقد (البند 3). ولا يشمل التعاقد أي نطاق إضافي أو اختياري (البند 4 ليس جزءاً من هذه الاتفاقية)؛ وتُضاف أي أعمال أخرى وفق إجراء إدارة التغيير (البند 10.3).

## 3. Scope — Core ERP Modules

| Module | Coverage |
| --- | --- |
| 01 · Sales | Quotations, sales orders, price lists & customer portal |
| 02 · Inventory & Warehousing | Multi-warehouse, lots/serials, barcode & real-time valuation |
| 03 · Accounting & Finance | Full ledger, AR/AP, assets, budgets & statutory reporting |

## 3. النطاق — وحدات النظام الأساسية

| الوحدة | التغطية |
| --- | --- |
| 01 · المبيعات | عروض الأسعار وأوامر البيع وقوائم الأسعار وبوابة العملاء |
| 02 · المخزون والمستودعات | مستودعات متعددة والدفعات والأرقام التسلسلية والباركود والتقييم الفوري |
| 03 · المحاسبة والمالية | دفتر أستاذ كامل والذمم والأصول والموازنات والتقارير النظامية |

## 5. Implementation Methodology & Deliverables

| Phase | Key deliverables | Timing |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 · Discovery | Process mapping, gap analysis, solution design document | Week 1–2 |
| Phase 2 · Configuration | System setup, chart of accounts, master data, security roles | Week 2–4 |
| Phase 3 · Development | Customisations, custom reports and integrations | Week 4–6 |
| Phase 4 · Migration & UAT | Data migration, user acceptance testing, corrections | Week 6–8 |
| Phase 5 · Training | Role-based training and user manuals | Week 8–9 |
| Phase 6 · Go-Live & Hyper-care | Cut-over, go-live and 30 days of intensive support | Week 9–10 |

Each phase closes with a written acceptance note. If the Client raises no written objection within five (5) working days of a deliverable being submitted, that deliverable is deemed accepted.

## 5. منهجية التنفيذ والمُخرجات

| المرحلة | المُخرجات الرئيسية | التوقيت |
| --- | --- | --- |
| المرحلة 1 · الاستكشاف | رسم العمليات وتحليل الفجوات ووثيقة تصميم الحل | الأسبوع 1–2 |
| المرحلة 2 · التهيئة | إعداد النظام والدليل المحاسبي والبيانات الأساسية وصلاحيات المستخدمين | الأسبوع 2–4 |
| المرحلة 3 · التطوير | التخصيصات والتقارير المخصصة والتكاملات | الأسبوع 4–6 |
| المرحلة 4 · الترحيل والاختبار | ترحيل البيانات واختبار قبول المستخدم والتصحيحات | الأسبوع 6–8 |
| المرحلة 5 · التدريب | تدريب حسب الدور وأدلة المستخدمين | الأسبوع 8–9 |
| المرحلة 6 · التشغيل والدعم المكثّف | التحوّل والتشغيل الفعلي و30 يوماً من الدعم المكثّف | الأسبوع 9–10 |

تُختتم كل مرحلة بـمحضر قبول مكتوب. وإذا لم يُبدِ العميل أي اعتراض خطي خلال خمسة (5) أيام عمل من تسليم المُخرَج، يُعتبر ذلك المُخرَج مقبولاً.

## 6. Duration, Timeline & Client Obligations

### 6.1 Duration

The implementation period is approximately 8 to 10 weeks from the kick-off date, being the later of (a) receipt of the first payment and (b) the Client nominating its project owner and providing access to the required data.

### 6.2 Client obligations

- Nominate a single project owner empowered to take decisions

- Make key users available for workshops, testing and training

- Provide legacy data in a readable electronic format

- Provide the chart of accounts and opening balances signed by its accountant

- Review and sign phase acceptance notes within five (5) working days

- Procure the hosting subscription and any third-party licences (§7)

Delays caused by the Client extend the timeline day-for-day and do not affect the payment schedule.

## 6. المدة والجدول الزمني والتزامات العميل

### 6.1 المدة

تبلغ فترة التنفيذ نحو 8 إلى 10 أسابيع من تاريخ انطلاق المشروع، وهو الأحدث بين (أ) استلام الدفعة الأولى و(ب) تسمية العميل لمسؤول المشروع وإتاحة البيانات المطلوبة.

### 6.2 التزامات العميل

- تسمية مسؤول مشروع واحد مخوّل باتخاذ القرارات

- إتاحة المستخدمين الرئيسيين لورش العمل والاختبار والتدريب

- تزويد بيانات النظام القديم بصيغة إلكترونية قابلة للقراءة

- تزويد الدليل المحاسبي والأرصدة الافتتاحية معتمدة من محاسبه

- مراجعة وتوقيع محاضر قبول المراحل خلال خمسة (5) أيام عمل

- توفير اشتراك الاستضافة وأي تراخيص طرف ثالث (البند 7)

أي تأخير ناتج عن العميل يمدّد الجدول الزمني يوماً بيوم ولا يؤثر على جدول السداد.

## 7. Hosting, Licences & Data Ownership

### 7.1 Hosting

Cloud hosting is recommended — no upfront hardware, automated backups, access from anywhere, easy scaling and managed security.

- Odoo.sh — the official managed platform (recommended)

- Hetzner — excellent price-to-performance (self-managed)

- DigitalOcean / AWS — reliable global cloud (self-managed)

- On-premise — supported where required by policy

### 7.2 Licences

Hosting fees and any Odoo Enterprise or third-party licences are paid by the Client directly to the relevant provider, separately from the contract value. Dexor will procure them on the Client’s behalf at cost if requested.

### 7.3 Data ownership

All data entered into the system is and remains the exclusive property of the Client. On request, and on settlement of undisputed due amounts, Dexor shall provide a complete database backup in a standard, restorable format.

## 7. الاستضافة والتراخيص وملكية البيانات

### 7.1 الاستضافة

يُوصى بالاستضافة السحابية — دون استثمار مسبق في الأجهزة، مع نسخ احتياطي تلقائي ووصول من أي مكان وسهولة توسّع وأمان مُدار.

- Odoo.sh — المنصة الرسمية المُدارة (موصى بها)

- Hetzner — قيمة ممتازة مقابل الأداء (إدارة ذاتية)

- DigitalOcean / AWS — سحابة عالمية موثوقة (إدارة ذاتية)

- استضافة داخلية — مدعومة عند اقتضاء السياسات ذلك

### 7.2 التراخيص

تُدفع رسوم الاستضافة وأي تراخيص Odoo Enterprise أو تراخيص طرف ثالث من العميل مباشرةً للمزوّد المعني، بشكل منفصل عن قيمة العقد. وتتولى ديكسور شراءها نيابةً عن العميل بسعر التكلفة عند الطلب.

### 7.3 ملكية البيانات

جميع البيانات المُدخلة في النظام هي وتبقى ملكاً خالصاً للعميل. وعند الطلب، وبعد سداد المبالغ المستحقة غير المتنازع عليها، تقوم ديكسور بتسليم نسخة احتياطية كاملة من قاعدة البيانات بصيغة قياسية قابلة للاستعادة.

## 8. Commercial Terms

Net contract value: 4,500.000 KWD. Covers up to 15 named users and the modules confirmed in Annex A. Prices exclude hosting and third-party licences.

| Milestone | Share | Amount (KWD) |
| --- | --- | --- |
| 1 · On signing of this Agreement (down payment) | 40% | 1,800.000 |
| 2 · On go-live | 60% | 2,700.000 |
| Total (net) | 100% | 4,500.000 |

- Each instalment is invoiced against a delivered and accepted milestone.

- Invoices are payable within 15 days of issue.

- Additional named users beyond 15: KWD 45.000 per user (one-off setup).

- Out-of-scope development is quoted separately at KWD 25.000 / hour.

## 8. الشروط التجارية

صافي قيمة العقد: 4,500.000 د.ك. تشمل حتى 15 مستخدماً مسمّى والوحدات المؤكدة في الملحق (أ). لا تشمل الأسعار الاستضافة وتراخيص الطرف الثالث.

| المرحلة | النسبة | المبلغ (د.ك) |
| --- | --- | --- |
| 1 · عند توقيع هذه الاتفاقية (دفعة مقدمة) | 40% | 1,800.000 |
| 2 · عند التشغيل الفعلي | 60% | 2,700.000 |
| الإجمالي (الصافي) | 100% | 4,500.000 |

- تُصدر فاتورة كل دفعة مقابل مرحلة مُسلَّمة ومقبولة.

- تُسدَّد الفواتير خلال 15 يوماً من تاريخ إصدارها.

- المستخدمون الإضافيون بعد 15 مستخدماً: 45.000 د.ك للمستخدم (إعداد لمرة واحدة).

- يُسعَّر أي تطوير خارج النطاق بشكل منفصل بواقع 25.000 د.ك / ساعة.

## 9. Support, Warranty & Annual Maintenance

### 9.1 Free support period

One (1) full year of free support from the go-live date — bug fixing, user assistance, configuration adjustments and operational support.

### 9.2 Warranty

Dexor warrants that the delivered system conforms to the agreed scope. Any material defect reported during the free support period is corrected at no cost.

### 9.3 Response targets

| Severity | Response | Resolution target |
| --- | --- | --- |
| Critical — system down | 2 working hours | 1 working day |
| High — key process blocked | 4 working hours | 2 working days |
| Normal — defect or question | 1 working day | 5 working days |
| Enhancement request | 2 working days | By agreement |

### 9.4 Annual Maintenance (AMC)

After the free support period, support may be renewed at KWD 900.000 per year (20% of the contract value), covering the same services plus version upgrades. Renewal is optional and at the Client’s discretion.

## 9. الدعم والضمان والصيانة السنوية

### 9.1 فترة الدعم المجاني

سنة كاملة (1) من الدعم المجاني اعتباراً من تاريخ التشغيل الفعلي — إصلاح الأخطاء ومساعدة المستخدمين وتعديلات التهيئة والدعم التشغيلي.

### 9.2 الضمان

تضمن ديكسور مطابقة النظام المُسلَّم للنطاق المتفق عليه. ويتم تصحيح أي عيب جوهري يُبلَّغ عنه خلال فترة الدعم المجاني دون أي تكلفة.

### 9.3 أزمنة الاستجابة المستهدفة

| درجة الأولوية | الاستجابة | هدف المعالجة |
| --- | --- | --- |
| حرجة — توقف النظام | ساعتان عمل | يوم عمل واحد |
| عالية — تعطّل عملية رئيسية | 4 ساعات عمل | يوما عمل |
| عادية — خلل أو استفسار | يوم عمل واحد | 5 أيام عمل |
| طلب تحسين | يوما عمل | بحسب الاتفاق |

### 9.4 الصيانة السنوية

بعد فترة الدعم المجاني، يمكن تجديد الدعم بمبلغ 900.000 د.ك سنوياً (20% من قيمة العقد)، ويشمل الخدمات ذاتها إضافةً إلى ترقيات الإصدارات. والتجديد اختياري ووفق تقدير العميل.

## 10. General Terms (1/2)

### 10.1 Intellectual property

Odoo is licensed under its own terms. Custom modules developed specifically for the Client under this Agreement are licensed to the Client on a perpetual, non-exclusive basis upon full payment. Dexor retains ownership of its pre-existing tools, libraries and generic know-how.

### 10.2 Confidentiality

Each Party shall keep the other’s commercial, technical and financial information strictly confidential, shall use it only for the purposes of this Agreement, and shall continue to do so for three (3) years after the Agreement ends.

### 10.3 Change control

Any addition to the scope is documented in a written change request stating the effect on cost and timeline, and takes effect only once signed by both Parties.

### 10.4 Non-solicitation

Neither Party shall directly employ the other’s project personnel during the project and for twelve (12) months thereafter, without prior written consent.

## 10. الشروط العامة (1/2)

### 10.1 الملكية الفكرية

نظام Odoo مرخّص وفق شروطه الخاصة. أما الوحدات المخصصة المطوَّرة تحديداً للعميل بموجب هذه الاتفاقية فتُرخَّص له ترخيصاً دائماً وغير حصري عند سداد كامل المستحقات. وتحتفظ ديكسور بملكية أدواتها ومكتباتها ومعرفتها الفنية العامة السابقة.

### 10.2 السرية

يلتزم كل طرف بالحفاظ على سرية المعلومات التجارية والفنية والمالية للطرف الآخر، واستخدامها لأغراض هذه الاتفاقية فقط، ويستمر هذا الالتزام لمدة ثلاث (3) سنوات بعد انتهاء الاتفاقية.

### 10.3 إدارة التغيير

تُوثَّق أي إضافة على النطاق في طلب تغيير مكتوب يبيّن أثرها على التكلفة والجدول الزمني، ولا يسري إلا بعد توقيعه من الطرفين.

### 10.4 عدم استقطاب الموظفين

لا يجوز لأي طرف توظيف كوادر مشروع الطرف الآخر مباشرةً خلال المشروع ولمدة اثني عشر (12) شهراً بعده، دون موافقة خطية مسبقة.

## 11. General Terms (2/2)

### 11.1 Limitation of liability

Dexor’s aggregate liability under this Agreement shall not exceed the total amounts actually paid by the Client. Neither Party is liable for indirect or consequential loss, including loss of profit or data caused by factors outside its control.

### 11.2 Force majeure

Neither Party is in breach for delay caused by an event beyond its reasonable control. Obligations are suspended for the duration of the event.

### 11.3 Suspension & termination

Either Party may terminate for material breach not remedied within thirty (30) days of written notice. On termination, the Client pays for all work delivered up to that date and Dexor hands over the database and all completed deliverables.

### 11.4 Notices

Notices are valid if sent to the email addresses stated in §1 and are deemed received on the next working day.

### 11.5 Governing law & jurisdiction

This Agreement is governed by the laws of the State of Kuwait. The Parties shall first attempt to resolve any dispute amicably; failing that, the competent courts of Kuwait shall have jurisdiction.

### 11.6 Language & counterparts

Executed bilingually in English and Arabic in two originals. In case of discrepancy, the Arabic text prevails.

## 11. الشروط العامة (2/2)

### 11.1 حدود المسؤولية

لا تتجاوز المسؤولية الإجمالية لديكسور بموجب هذه الاتفاقية إجمالي المبالغ المسددة فعلياً من العميل. ولا يُسأل أي طرف عن الأضرار غير المباشرة أو التبعية، بما فيها فوات الربح أو فقدان البيانات الناتج عن عوامل خارجة عن سيطرته.

### 11.2 القوة القاهرة

لا يُعدّ أي طرف مخلاً بسبب تأخير ناتج عن حدث خارج عن سيطرته المعقولة، وتُعلَّق الالتزامات طوال مدة ذلك الحدث.

### 11.3 التعليق والإنهاء

يجوز لأي طرف إنهاء الاتفاقية عند إخلال جوهري لم يُعالَج خلال ثلاثين (30) يوماً من الإخطار الخطي. وعند الإنهاء، يسدد العميل قيمة الأعمال المُسلَّمة حتى ذلك التاريخ، وتسلّم ديكسور قاعدة البيانات وجميع المُخرجات المنجزة.

### 11.4 الإخطارات

تُعدّ الإخطارات صحيحة إذا أُرسلت إلى عناوين البريد الإلكتروني الواردة في البند 1، وتُعتبر مستلمة في يوم العمل التالي.

### 11.5 القانون الحاكم والاختصاص

تخضع هذه الاتفاقية لقوانين دولة الكويت. ويسعى الطرفان أولاً لحل أي نزاع ودياً، وإلا فتختص المحاكم الكويتية المختصة بنظره.

### 11.6 اللغة والنسخ

حُرِّرت هذه الاتفاقية بلغتين، الإنجليزية والعربية، من نسختين أصليتين. وعند الاختلاف يُعتد بالنص العربي.

## 12. Acceptance

By signing below, the Parties confirm that they have read, understood and accepted the scope, commercial terms and conditions set out in this Agreement and its Annex, and that the signatories are duly authorised to bind their respective companies.

| For Dexor (Service Provider) | For Regression Check Trading Co. W.L.L. (Client) |
| --- | --- |
| Date: 12 August 2026 Dexor · info@dexor.ae · Kuwait | Date: 12 August 2026 Authorised representative · Kuwait |
| Signature: ____________________ | Signature: ____________________ |

| Client signatory | Details |
| --- | --- |
| Name | _____________________________ |
| Position | _____________________________ |
| Company stamp | _____________________________ |

Executed in two (2) bilingual originals, one for each Party. Each page of this Agreement and of Annex A shall be initialled by both Parties.

## 12. القبول

بالتوقيع أدناه، يقرّ الطرفان بأنهما قرآ وفهما وقبلا النطاق والشروط التجارية والأحكام الواردة في هذه الاتفاقية وملحقها، وبأن الموقّعَين مفوّضان حسب الأصول بإلزام شركتيهما.

| عن ديكسور (مزود الخدمة) | عن شركة اختبار التحقق للتجارة ذ.م.م (العميل) |
| --- | --- |
| التاريخ: 12 أغسطس 2026 ديكسور · info@dexor.ae · الكويت | التاريخ: 12 أغسطس 2026 الممثل القانوني · الكويت |
| التوقيع: ____________________ | التوقيع: ____________________ |

| الموقّع عن العميل | البيانات |
| --- | --- |
| الاسم | _____________________________ |
| المنصب | _____________________________ |
| ختم الشركة | _____________________________ |

حُرِّرت من نسختين (2) أصليتين ثنائيتي اللغة، لكل طرف نسخة. ويُوقَّع الطرفان بالأحرف الأولى على كل صفحة من هذه الاتفاقية ومن الملحق (أ).

## Annex A — Scope & User Confirmation

The modules below are the scope of this engagement. This Annex is signed together with the Agreement and forms an integral part of it.

| ✓ | Module / Item | Notes |
| --- | --- | --- |
| ☑ | 01 · Sales | Included |
| ☑ | 02 · Inventory & Warehousing | Included |
| ☑ | 03 · Accounting & Finance | Included |
| ☐ | Additional scope (per §4) | ____________ |
| ☑ | Named users | 15 users |
| ☐ | Hosting option (per §7) | ____________ |
| ☐ | Go-live target date | ____________ |

Client signature: ______________________   Date: ____ / ____ / ________

## الملحق (أ) — تأكيد النطاق والمستخدمين

الوحدات أدناه هي نطاق هذا التعاقد. يُوقَّع هذا الملحق مع الاتفاقية ويُعدّ جزءاً لا يتجزأ منها.

| ✓ | الوحدة / البند | ملاحظات |
| --- | --- | --- |
| ☑ | 01 · المبيعات | مشمولة |
| ☑ | 02 · المخزون والمستودعات | مشمولة |
| ☑ | 03 · المحاسبة والمالية | مشمولة |
| ☐ | النطاق الإضافي (البند 4) | ____________ |
| ☑ | عدد المستخدمين | 15 مستخدم |
| ☐ | خيار الاستضافة (البند 7) | ____________ |
| ☐ | تاريخ التشغيل المستهدف | ____________ |

توقيع العميل: ______________________   التاريخ: ____ / ____ / ________